## Slide 1: CA_Team02_pmod_maxsonar_pmod_clp_status

## Slide 2
CA_Team02_pmod_maxsonar_pmod_clp_status vom 6.5.25
Becker Fabian:
Anpassung Registermapping, Fertigstellung Projektzielsetzung
Jürgens Jendrik:
Anpassung Registermapping, Fertigstellung Projektzielsetzung
Koch Nicolas:
Anpassung Registermapping, Fertigstellung Projektzielsetzung
Krempl Franz:
Anpassung Registermapping, Fertigstellung Projektzielsetzung
Sowada Daniel:
Anpassung Registermapping, Fertigstellung Projektzielsetzung
Specht Michael:
Anpassung Registermapping, Fertigstellung Projektzielsetzung

## Slide 3
CA_Team02_pmod_maxsonar_pmod_clp_status vom 13.5.25
Becker Fabian:
Erstellung VHDL-Code Baudrate Generator + Testbench
Jürgens Jendrik:
Erstellung VHDL-Code LCD Init Timing Controller, Recherche Referenz Projekte
Koch Nicolas:
Erstellung VHDL-Code Baudrate Generator + Testbench
Krempl Franz:
Recherche ip clp, Recherche Referenz Projekt
Sowada Daniel:
Recherche ip maxsonar, Recherche Referenz Projekt
Specht Michael:
Wiederholung Vorlesungsfolien; Recherche Referenz Projekte

## Slide 4
CA_Team02_pmod_maxsonar_pmod_clp_status vom 20.5.25
Becker Fabian:
Erstellung VHDL-Code UART Receiver + Testbench
Jürgens Jendrik:
Erstellung VHDL-Code top-level lcd_controller + submodul variabler timing_controller
Koch Nicolas:
Erstellung VHDL-Code UART Receiver + Testbench
Krempl Franz:
Recherche ip clp, Referenzprojekt Setup, Vitis Vertrautmachung
Sowada Daniel:
Setup Referenzprojekt, Recherche ip sonar & Demoprojekt
Specht Michael:
Erstellung VHDL-Code top-level lcd_controller + submodul variabler timing_controller

## Slide 5
CA_Team02_pmod_maxsonar_pmod_clp_status vom 27.5.25
Becker Fabian:
Fertigstellung VHDL-Code UART Receiver Testbench, Beginn VHDL-Code ASCII Decoder
Jürgens Jendrik:
lcd_controller überarbeitet, TB für lcd_controller begonnen, timing_controller angepasst, TB timing_controller begonnen
Koch Nicolas:
Fertigstellung VHDL-Code UART Receiver Testbench, Beginn VHDL-Code Setup Timer
Krempl Franz:
Kombination der Referenzprojekte in Vivado und Anpassen des Codes in Vitis
Sowada Daniel:
Recherche und Setup Treiber Software; Entwurf Testumgebung
Specht Michael:
lcd_controller überarbeitet, TB für lcd_controller begonnen, timing_controller angepasst, TB timing_controller begonnen

## Slide 6
CA_Team02_pmod_maxsonar_pmod_clp_status vom 3.6.25
Becker Fabian:
Erstellung VHDL-Code UART IP Core + Testbench
Jürgens Jendrik:
Recherche & Erstellung AXI-Dateien, Fortsetzung LCD Testbench, Erstellung eines Top-Modules zum Testen der Hardware, Anpassung LCD controller
Koch Nicolas:
Erstellung VHDL-Code UART IP Core + Testbench
Krempl Franz:
Bugfixing und Inbetriebnahme der kombinierten Referenzprojekte
Sowada Daniel:
Bugfixing und Inbetriebnahme der kombinierten Referenzprojekte
Specht Michael:
Recherche & Erstellung AXI-Dateien, Fortsetzung LCD Testbench, Erstellung eines Top-Modules zum Testen der Hardware, Anpassung LCD controller

## Slide 7
CA_Team02_pmod_maxsonar_pmod_clp_status vom 17.6.25
Becker Fabian:
Erstellung AXI Interface + Verifikation
Jürgens Jendrik:
Letzte Anpassungen Code + TB, Erstellung AXI Interface + Verifikation, IP packen
Koch Nicolas:
Erstellung AXI Interface + Verifikation
Krempl Franz:
Bugfixing und Inbetriebnahme der kombinierten Referenzprojekte
Sowada Daniel:
Bugfixing und Inbetriebnahme der kombinierten Referenzprojekte
Specht Michael:
Letzte Anpassungen Code + TB, Erstellung AXI Interface + Verifikation, IP packen

## Slide 8
CA_Team02_pmod_maxsonar_pmod_clp_status vom 24.6.25
Becker Fabian:
Debugging Synthesefehler, Code Cleaning & Erstellung Abschlusspräsentation
Jürgens Jendrik:
Unterstützung HW-SW-Integration, Code Cleaning & Erstellung Abschlusspräsentation
Koch Nicolas:
Debugging Synthesefehler, Code Cleaning & Erstellung Abschlusspräsentation
Krempl Franz:
Inbetriebnahme beider IPs und Fehlersuche, Debugging mit IP-Teams
Sowada Daniel:
Bugfixing, Inbetriebnahme beider IPs und Fehlersuche, Softwareseitige Registertests
Specht Michael:
Unterstützung HW-SW-Integration, Code Cleaning & Erstellung Abschlusspräsentation

## Slide 9
CA_Team02_pmod_maxsonar_pmod_clp_status vom 1.7.25
Becker Fabian:
Fertigstellung Projekt
Jürgens Jendrik:
Fertigstellung Projekt
Koch Nicolas:
Fertigstellung Projekt
Krempl Franz:
Fertigstellung Projekt
Sowada Daniel:
Fertigstellung Projekt
Specht Michael:
Fertigstellung Projekt